НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Инженерные сети

зданий и сооружений внутренние

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

СТО НОСТРОЙ 29

Проект, окончательная редакция

Закрытое акционерное общество «ИСЗС – Консалт»

Общество с ограниченной ответственностью

«Издательство БСТ»

Москва 2011

Предисловие

| 1 | РАЗРАБОТАН | Закрытым акционерным обществом «ИСЗС-Консалт» |
| --- | --- | --- |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ | Комитетом по системам инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Национального объединения строителей, протокол от_______№________ |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от ________№________ |
| 4 | ВВЕДЕН | ВПЕРВЫЕ |

© Национальное объединение строителей, 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

| Введение……………………………………………….………….…..…. |  |  | V |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения …………………………..…..………….….… |  | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………..…………….... |  | 2 |
| 3 | Термины и определения………………………..…………………... |  | 2 |
| 4 | Общие положения………………………………..…………………. |  | 4 |
| 5 | Требования к теплоизоляционным конструкциям оборудования и трубопроводов……………………………………………………… |  | 7 |
|  | 5.1 Общие положения………………………………….…………. |  | 7 |
| 6 | Требования к теплоизоляционным материалам…………………… |  | 10 |
| 7 | Технология выполнения работ по тепловой изоляции…………… |  | 11 |
|  | 7.1 Общие положения………………………………………………. |  | 11 |
|  | 7.2 Устройство тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, технологических систем………………………………...…………... |  | 12 |
|  | 7.3 Устройство тепловой изоляции резервуаров тепловых сетей систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, технологических систем…………………………………………….. |  | 14 |
|  | 7.4 Устройство тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха……………………………...……………………………….. |  | 14 |
| 8 | Контроль выполнения работ по изоляции………………………… |  | 15 |
| 9 | Требования к отчетной и технической документации……..……... |  | 17 |
| 10 | Требования к трудовым и материальным ресурсам……...……….. |  | 19 |
| Приложение А |  | (рекомендуемое) Таблица А.1. Операционный контроль качества теплоизоляционных работ…….. | 20 |
| Приложение Б |  | (рекомендуемое) Таблица Б.1. Техномонтажная ведомость…………………………………………….. | 21 |
| Приложение В |  | (рекомендуемое) Таблица В.1. Спецификация оборудования…………………………………………. | 22 |
| Библиография |  | …………………………………………………………. | 23 |

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Авторский коллектив:

А.В. Самсоненко (ООО «Ролс Изомаркет»), А.В. Бусахин (ООО «Третье Монтажное Управление  «Промвентиляция, канд. экон. наук Д.Л. Кузин (НО «АПИК»), докт. техн. наук А.М.Гримитлин (НП АВОК Северо-Запад»), Г.К. Осадчий (ООО «МАКСХОЛ текнолоджиз»), Ф.В. Токарев (НП «ИСЗС-Монтаж»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

___________________________________________________________________________

Инженерные сети зданий и сооружений внутренние

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

___________________________________________________________________________

1  Область применения

  - Настоящий стандарт распространяется на конструкции тепловой изоляции (далее – теплоизоляционные конструкции), предназначенные для оборудования, трубопроводов и воздуховодов инженерных сетей, расположенных в помещениях категорий В, Г, Д (по СП 12.13130).

  - Настоящий стандарт устанавливает требования к элементам теплоизоляционных конструкций, правила и контроль выполнения монтажных работ.

  - Стандарт устанавливает требования к теплоизоляционным конструкциям, выполненным из труб или рулонов вспененного полиэтилена или синтетического вспененного каучука, а также цилиндров или матов минерального или стеклянного волокна.

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 21.405–93 Система проектной документации в строительстве. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

ГОСТ Р 52953–2008 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

3  Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  бандаж: Кольцо, выполненное из полоски стали и предназначенное для крепления теплоизоляционного материала или облицовки.

3.2  мат: Гибкое волокнистое теплоизоляционное изделие, поставляемое свернутым в виде рулона или в развернутом виде, которое может быть облицовано.

[ГОСТ Р 52953, пункт 5.3]

3.3  многослойная теплоизоляция: Теплоизоляция, состоящая из двух или более слоев одного и того же теплоизоляционного материала. Толщина отдельных слоев может быть разной.

[ГОСТ Р 52953, пункт 6.10]

3.4  обкладка: Функциональный или декоративный материал, наносимый на поверхность, например бумага, полимерная пленка, ткань или металлическая фольга.

[ГОСТ Р 52953, пункт 7.1]

3.5  облицовка: Жесткий, полужесткий, часто готовый листовой материал, который обеспечивает механическую защиту и/или защиту от воздействия окружающей среды или применяется в качестве декоративной отделки теплоизоляции.

[ГОСТ Р 52953, пункт 7.2]

3.6  пароизоляционный слой: Слой, наносимый с целью предотвращения диффузии водяного пара по ГОСТ Р 52953, пункт 7.5.

3.7  рулон: Форма поставки теплоизоляционного изделия в виде спирально свернутого цилиндра.

[ГОСТ Р 52953, пункт 5.7]

3.8  теплоизоляционная конструкция: Система, состоящая из двух или более элементов, один из которых является теплоизоляционным материалом или изделием. Технические показатели системы определяются совместной работой всех ее элементов ( по ГОСТ Р 52953).

3.9  теплоизоляционный материал: Материал, предназначенный для уменьшения теплопереноса, теплоизоляционные свойства которого зависят от его химического состава и (или) физической структуры.

[ГОСТ Р 52953, пункт 3.1]

3.10  температурный шов: Сквозная щель (прорезь) между отдельными элементами теплоизоляционной конструкции, предназначенная обеспечить возможность каждому элементу свободно удлиняться, укорачиваться или перемещаться по отношению друг к другу.

3.11  трубка: (Теплоизоляционное) изделие, применяемое для теплоизоляции объектов цилиндрической формы.

[ГОСТ Р 52953, пункт 5.10]

3.12  цилиндр; полуцилиндр: (Теплоизоляционное) изделие в виде полого цилиндра, которое может иметь продольную прорезь, или полуцилиндра для удобства монтажа.

[ГОСТ Р 52953, пункт 5.9]

4  Общие положения

- Теплоизоляционные конструкции применяют для оборудования и трубопроводов промышленных предприятий, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая:

- технологические трубопроводы, расположенные в помещениях категорий В, Г, Д (по СП 12.13130);

- трубопроводы тепловых сетей в помещениях, технических подпольях, чердаках, подвалах;

- трубопроводы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- воздуховоды, трубопроводы и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- газопроводы, нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами;

- фланцевые соединения трубопроводов, муфтовую и фланцевую арматуру;

- технологические аппараты и трубопроводы производств с технологическими процессами с повышенными требованиями к чистоте воздуха в помещениях (здания и сооружения объектов микробиологической, радиоэлектронной, пищевой промышленности и т.д.);

- технологические аппараты различных отраслей промышленности с учетом требований технологического проектирования и безопасности для конкретных объектов.

- Теплоизоляционные конструкции для оборудования и трубопроводов тепловых сетей и систем отопления должны:

- отвечать требованию энергосбережения (иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через тепловую изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации), подробное изложение требований представлено в СТО 59705183-001-2007 [1];

- обеспечивать безопасную для человека температуру наружной поверхности теплоизоляционной конструкции, в соответствии с СП 61.13330.

- Теплоизоляционные конструкции для оборудования и трубопроводов систем горячего водоснабжения должны обеспечивать безопасную для человека температуру наружной поверхности конструкции, в соответствии с СП 61.13330.

- Теплоизоляционные конструкции для оборудования и трубопроводов систем холодного водоснабжения должны:

- предотвращать конденсацию влаги из наружного воздуха на поверхности теплоизоляционной конструкции для оборудования и трубопроводов.

- Теплоизоляционные конструкции для трубопроводов систем кондиционирования воздуха, расположенных в помещении, должны предотвращать конденсацию влаги из наружного воздуха на поверхности конструкции.

- Теплоизоляционные конструкции для воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны:

- предотвращать конденсацию влаги из наружного воздуха на поверхности конструкции для воздуховодов, расположенных в помещении;

- предотвращать конденсацию влаги на внутренних поверхностях воздуховодов, расположенных на открытом воздухе.

- Теплоизоляционные конструкции для технологического оборудования и трубопроводов, должны:

- поддерживать требуемые параметры технологического режима;

- обеспечивать безопасную для человека температуру наружной поверхности конструкции, в соответствии с СП 61.13330;

- предотвращать конденсацию влаги из наружного воздуха на поверхности конструкции для аппаратов и трубопроводов, расположенных в помещении.

5  Требования к теплоизоляционным конструкциям для оборудования и трубопроводов

5.1  Общие положения

- Монтаж теплоизоляционных конструкций должен производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и СП 61.13330.

- Теплоизоляционные конструкции трубопроводов и оборудования должны отвечать установленным для инженерной сети требованиям долговечности и надежности, а также в течение этого срока сохранять свои теплоизоляционные и прочностные характеристики.

- Для обеспечения качества выполнения работ по устройству теплоизоляционных конструкций, предназначенных для оборудования и трубопроводов тепловых сетей систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, технологических систем следует учитывать следующие факторы:

- месторасположение изолируемого объекта;

- геометрические размеры изолируемого объекта;

- температуру изолируемой поверхности;

- температуру окружающей среды;

- требования пожарной безопасности;

- агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;

- влияние ультрафиолетового излучения;

- возможность коррозионного воздействия;

- материал поверхности изолируемого объекта;

- допустимые нагрузки на изолируемый объект;

- требования к механической прочности конструкции;

- наличие вибрации и ударных воздействий;

- требуемую долговечность конструкции;

- санитарно-гигиенические требования;

- наличие температурных деформаций оборудования и трубопроводов;

- относительную влажность окружающего воздуха;

- паропроницаемость теплоизоляционного материала.

- В случаях, если расчетная толщина однослойной теплоизоляции превышает толщину, серийно производимых теплоизоляционных изделий, то следует применять двух или трехслойную теплоизоляционную конструкцию, суммарной толщиной на 5-10 % большей проектной толщины, а установку второго и последующих слоев ‒ выполнять с перекрытием швов каждого предыдущего слоя на 30-50 мм в зависимости от размеров изолируемого объекта.

- В соответствии с СП 61.13330, при применении теплоизоляционных изделий из вспененных полимеров с закрытой ячеистой структурой пароизоляционный слой не применяют.

- В теплоизоляционных конструкциях для оборудования и трубопроводов, расположенных в помещениях, технических подпольях, чердаках, каналах и тоннелях, теплоизоляционные изделия из вспененных полимеров с закрытой ячеистой структурой могут применяться без покровных слоев в соответствии с СП 61.13330.

- Для тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в конструкциях полов и стен, следует применять изделия из вспененных полимеров с закрытой ячеистой структурой с облицовкой из полимерной пленки. В случае применения изделий из минеральной или стеклянной ваты, теплоизоляционная конструкция должна быть выполнена с облицовочным материалом, защищающим теплоизоляцию от агрессивного воздействия жидкого цементного раствора.

- Для тепловой изоляции трубопроводов систем кондиционирования, расположенных на открытом воздухе, рекомендуется применять изделия из вспененных полимеров с закрытой ячеистой структурой с покрытием из полимерной пленки устойчивой к воздействию УФ-излучения. В случае применения изделий из минеральной или стеклянной ваты, теплоизоляционная конструкция должна быть выполнена с облицовочным материалом, защищающим теплоизоляцию от атмосферных воздействий.

- Для обеспечения качества выполнения работ по устройству теплоизоляционных конструкций для объектов с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к содержанию пыли в воздухе помещений в конструкциях тепловой изоляции рекомендуется применять изделия из вспененных полимеров с закрытой ячеистой структурой. В случае применения изделий из минеральной или стеклянной ваты, теплоизоляционная конструкция должна быть выполнена с герметично установленным облицовочным материалом.

- Теплоизоляционные конструкции, применяемые для предотвращения конденсации влаги из наружного воздуха на поверхности, должны быть выполнены паронепроницаемо.

- Для теплоизоляционных конструкций воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха рекомендуется применять изделия с самоклеящейся подложкой из модифицированного акрила с распределяющей сеткой. В случае применения матов из минерального или стеклянного волокна, необходимо выбирать изделия кашированные алюминиевой фольгой. При этом места крепления штифтами необходимо дополнительно пароизолировать.

- В конструкциях тепловой изоляции, предназначенных для обеспечения заданной температуры на поверхности изоляции, рекомендуется применять материалы со степенью черноты не ниже 0,9 с коэффициентом излучения не ниже 5,0 Вт/(м2 К4), в соответствии с СП 61.13330.

- Если теплоизоляционная конструкция трубопровода выполнена из горючих материалов, при пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать противопожарные вставки из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.

- В теплоизоляционных конструкциях в качестве обкладки рекомендуется применять материалы и изделия, изготовленные на основе стеклоткани, а в качестве облицовки тонколистовые металлические оболочки.

6  Требования к теплоизоляционным материалам

6.1  Коэффициент теплопроводности теплоизоляционных материалов должен соответствовать требованиям СП 61.13330.

6.2  Пожарная безопасность теплоизоляционных материалов должна соответствовать ФЗ №123 от 22.07.2008 г [2].

  - Применение дополнительных материалов, необходимых для устройства теплоизоляционных конструкций, описано в ГЭСН 81-02-26-2001 [3]

7  Технология выполнения работ по тепловой изоляции

7.1  Общие положения

- Для обеспечения высокого качества производства работ следует пользоваться типовыми сериями, а в случаи их отсутствия инструкциями, разработанными для производительного монтажа изделий из различных теплоизоляционных материалов. Например, требования при монтаже изделий из материалов с закрытой ячеистой структурой изложены [4] для серии 5.904.9-78.08.

- Монтаж тепловой изоляции выполняется в соответствии с проектом производства работ по тепловой изоляции, с учетом проекта организации строительства.

- Производство теплоизоляционных работ следует разрешать только при условии полной готовности объекта. Строительно-монтажные работы считаются полностью законченными, если трубопроводы и оборудование находятся в проектном положении и испытаны давлением согласно проекта, что должно быть подтверждено соответствующими актами.

- Рабочая документация по тепловой изоляции включает в себя:

- основной комплект рабочих чертежей теплоизоляционных конструкций;

- техномонтажную ведомость;

- спецификацию оборудования

и выполняется в соответствии с ГОСТ 21.405.

- Работы по теплоизоляции трубопроводов и оборудования следует проводить после окончания монтажа и испытаний соответствующей инженерной системы, исключая монтаж предварительно изолированных в заводских условиях элементов инженерной или технологической сети.

- Изолируемая поверхность должна быть очищена от загрязнений и ржавчины. При установке изоляционных изделий с самоклеящейся подложкой, изолируемая поверхность должна быть обезжирена и просушена.

- Антикоррозийное покрытие наносят на поверхность, подлежащую тепловой изоляции, в соответствии с проектной документацией до начала теплоизоляционных работ.

- С целью повышения производительности и достижения высокого качества теплоизоляционных работ, рекомендуется применять изготовленные в мастерских сборные теплоизоляционные конструкции.

7.2  Устройство тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, технологических систем

- В теплоизоляционных конструкциях на трубопроводах в качестве тепловой изоляции следует применять теплоизоляционные изделия в виде трубок, а в случае отсутствия в выпускаемой номенклатуре трубок нужного типоразмера, теплоизоляционные изделия в виде рулонов.

- Крепления теплоизоляционных изделий на трубопроводах в зависимости от вида материала должны быть выполнены рекомендуемым производителем способом. Требования по установке трубок и рулонов из материалов с закрытой ячеистой структурой изложены в [4] для серии 5.904.9-78.08.

- При установке на трубопроводах теплоизоляционных изделий в виде рулонов или матов следует устраивать бандажи, расположенные с шагом от 500 до 600 мм.

- Для тепловой изоляции отводов, тройников, переходов и арматуры следует на месте выполнения работ изготавливать теплоизоляционные элементы, выполненные из изделий в виде трубок, цилиндров, листов или матов.

- Несъемную тепловую изоляцию муфтовой арматуры, установленной на трубопроводах, выполняют из изделий в виде трубок или рулонов вместе с тепловой изоляцией трубопровода. Вырез под привод выполняют на месте выполнения монтажных работ.

- Установка покрытий (обкладки) должна производиться с нахлестом от 40 до 50 мм по продольным и поперечным швам.

- Крепление облицовки из тонколистовых металлических оболочек или других металлических покрытий выполняется при помощи саморезов или бандажей.

При толщине теплоизоляционного слоя 13 мм и выше используют саморезы, которые устанавливают с шагом от 250 до 300 мм – по направляющей и 150 мм – по окружности.

Бандажи устанавливают с шагом от 500 до 600 мм.

- При тепловой изоляции вертикальных трубопроводов с металлическим покровным материалом в зависимости от толщины теплоизоляции и высоты трубопровода могут быть предусмотрены опорные конструкции (разгружающие устройства), предотвращающие деформацию и сползание покровного материала.

Разгружающие устройства располагают с шагом от 3 до 4 метра по высоте трубопровода или оборудования. В этих же местах в металлическом покровном материале предусматривают температурные швы. Конструкция разгружающих устройств не должна иметь сквозных теплопроводных включений.

Разгружающие устройства выполняют из металла или пиломатериалов. Разгружающие устройства, изготовленные из пиломатериалов, должны быть пропитаны антисептическими составами или антипиренами.

7.3  Устройство тепловой изоляции резервуаров тепловых сетей систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, технологических систем

- В теплоизоляционных конструкциях резервуаров в качестве тепловой изоляции следует применять теплоизоляционные изделия в виде рулонов и матов.

- Крепления теплоизоляционных изделий на резервуарах в зависимости от вида материала должны быть выполнены рекомендуемым производителем способом. Например, требования по установке рулонов из материалов с закрытой ячеистой структурой изложены в [4] для серии 5.904.9-78.08.

- В случае если температура изолируемой поверхности ниже +90 оС, рекомендуется применять изделия в виде рулонов с самоклеящейся подложкой.

- Установку покрытий (обкладок) и облицовок на вертикальных резервуарах следует вести снизу вверх с нахлестом от 40 до 50 мм.

- Монтаж тепловой изоляции опор и оголовок резервуаров выполняют в соответствии с рабочей документацией.

7.4  Устройство тепловой изоляции оборудования, трубопроводов и воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Для обеспечения качества выполнения работ при монтаже тепловой изоляции следует руководствоваться требованиями пунктов 5.1.4, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10 и 5.1.13 данного стандарта.

- Крепления теплоизоляционных изделий на трубопроводах в зависимости от вида материала должны быть выполнены рекомендуемым производителем способом. Например, требования по установке материалов с закрытой ячеистой структурой изложены в [4] для серии 5.904.9-78.08.

- При устройстве теплоизоляционных конструкций, предназначенных для предотвращения конденсации влаги из наружного воздуха на поверхности, в качестве теплоизоляционных материалов следует выбирать материалы с закрытой ячеистой структурой.

- Установка покрытия (обкладки) и облицовки должна производиться с нахлестом от 40 до 50 мм по продольным и поперечным швам.

- При необходимости применения покровного слоя в теплоизоляционных конструкциях, предназначенных для трубопроводов систем кондиционирования, рекомендуется использовать армированную самоклеящуюся ленту. Допускается использовать другие виды покрытий (обкладок).

- Требования к установке разгружающих устройств приведены в 7.2.8.

8  Контроль выполнения работ по изоляции

Главными критериями качества при выполнении работ по теплоизоляции инженерных систем в зданиях и сооружениях является соблюдение требований проекта, решения которого должны быть направлены на максимальное энергосбережение зданий и сооружений.

При осуществлении контроля выполнения монтажных работ по главным критериям качества должно проверяться соблюдение требований 4.4–4.9 с учетом факторов 5.1.2, а также положений 8.1–8.7.

- Используемые теплоизоляционные материалы должны иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативной документации, по которой они изготавливаются (сертификат или декларация соответствия, паспорт качества, лист безопасности и т.д.)

- При окончательной приемке теплоизоляционной конструкции на объекте, необходимо проверить соответствие температур на поверхности теплоизоляционной конструкции требованиям СП 61.13330.

- Контроль смонтированной теплоизоляционной конструкции осуществляется согласно таблице А.1 (приложение А).

8.4	При монтаже теплоизоляционной конструкции необходимо осуществлять операционный контроль по следующим показателям:

- соответствие теплоизоляции проекту и конструктивному оформлению;

- толщина используемой теплоизоляции – с помощью толщиномера;

- выполнение антикоррозионных мероприятий – визуально;

- целостность теплоизоляционного слоя – визуально;

- отсутствие дефектов поверхности покрытия (обкладки), при его наличии – визуально;

- отсутствие встречных нахлестов (против направления потока дождевой воды) на покровном слое – визуально;

- правильность оформления внешнего вида (дизайн) – визуально.

8.5	Приемочный контроль качества выполнения теплоизоляционных работ осуществляют после окончания монтажа теплоизоляционных конструкций.

В процессе приемочного контроля  выявляются дефекты, к числу

которых должны быть отнесены:

- отступление от проектных данных в части материалов, конструкций и способа монтажа изоляции;

- несоответствие толщины теплоизоляционного слоя проектным данным;

- механические повреждения изоляции;

- неплотное прилегание теплоизоляционного слоя к поверхности изолируемого объекта;

- отсутствие теплоизоляции в местах расположения опор;

- несоблюдение правил расположения продольных и поперечных швов покрытий (обкладок) и облицовок.

  - После сопоставления смонтированной теплоизоляционной конструкции с проектными данными и учета изменений, внесенных в процессе монтажа, составляется окончательная дефектная ведомость, куда заносят все фактические показатели, установленные при приемке.

8.7	После устранения замеченных недостатков, производят окончательную приемку теплоизоляционной конструкции, и составляется акт сдачи-приемки.

8.8	Вопросы качественного выполнения работ изложены  также в [5] и [6].

9  Требования к отчетной и технической документации

При составлении рабочей документации следует руководствовать пунктом 7.1.3 данного стандарта.

- В состав основного комплекта рабочих чертежей входят общие данные по рабочим чертежам и чертежи тепловой изоляции (виды, планы, разрезы).

- В качестве рабочих чертежей можно использовать типовые серии рабочих чертежей тепловой изоляции. Так, для полимерной изоляции с закрытой ячеистой структурой, можно использовать типовую серию 5.904.9-78.08 [4].

- При использовании в проектах тепловой изоляции технических решений, приведенных в типовых сериях, рабочие чертежи можно не выполнять. В этом случае, в техномонтажной ведомости необходимо сделать ссылку на листы серии, где приведены соответствующие конструкции.

- Техномонтажную ведомость рекомендуется заполнять в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б).

- В техномонтажной ведомости указывают общие данные, относящиеся к выполняемым теплоизоляционным конструкциям.

- Общие данные включают сведения о расчетной температуре окружающего воздуха, результаты теплотехнических расчетов, назначение тепловой изоляции для отдельных видов оборудования и трубопроводов, требования к изготовлению и монтажу.

- По данным техномонтажных ведомостей и рабочим чертежам составляются спецификации оборудования.

- Спецификацию оборудования рекомендуется оформлять в соответствии с таблицей В.1 (приложение В).

- Спецификация оборудования заполняется в следующей последовательности:

- изделия теплоизоляционные;

- изделия и материалы покровного слоя;

- изделия крепежные (в том числе клеи, самоклеящиеся ленты и т.д.).

- При разработке проекта помимо рабочих чертежей, техномонтажной ведомости и спецификации оборудования разрабатывается пояснительная записка, которая должна содержать сведения, обосновывающие выбор теплоизоляционной конструкции и вид расчета толщины теплоизоляционного слоя, способ крепления теплоизоляционной конструкции.

Вопросы оформления отчетной и технической документации представлены также в [5] и [6].

10  Требования к трудовым и материальным ресурсам

- К началу строительных работ на строительной площадке должны быть размещены здания и сооружения для хранения материалов, бытовые здания для ИТР и рабочих, мастерская, помещение для инструмента.

- Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой.

- Перед началом работ необходимо определить практическую возможность выполнения теплоизоляционных работ в конкретных условиях с обеспечением норм техники безопасности, в соответствии с СНиП 12-04-2002.

| Объект | Чистота изолируемой поверхности | Отсутствие повреждений теплоизоляционного слоя | Проклейка швов и стыков теплоизоляционного слоя клеем | Проклейка стыков и швов теплоизоляционного слоя лентой | Перекрытие монтажных швов в многослойных конструкциях | Соответствие толщины теплоизоляции, указанной в проекте | Антикоррозионная защита | Соответствие покровного слоя, указанному в проекте | Крепление покровного слоя | Отсутствие повреждений на поверхности покровного слоя | Внешний вид теплоизоляционной конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы систем отопления и водоснабжения | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Трубопроводы систем холодоснабжения | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Арматура и фитинги | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Воздуховоды | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| Емкости | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| Технологическое оборудование | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |

Приложение А

(рекомендуемое)

Таблица А.1 ‒ Операционный контроль качества теплоизоляционных работ (образец)

Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблица Б.1 ‒ Техномонтажная ведомость (образец)

| Изолируемое оборудование, трубопровод |  |  |  |  |  | Теплоизоляционная конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка Позиция | Наименование | Размеры |  | Кол-во | Темпе-ратура веще-ства, 0С | Назна-чение и рас-поло-жение | Наименование (обозначение) |  |  | Толщина слоя, мм |  | Ед. изм. | Коли-чество | Обозначение документа |  | Прим. |
|  |  | наружний диаментр или сечение, мм | Длина, высота, м |  |  |  |  |  |  | тепло-изоля-цион-ного | пок-ров-ного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист | № документа |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Таблица В.1 ‒ Спецификация оборудования (образец)

| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  |  | Тип, марка, обозначение, документа опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия, материала |  |  | Завод изгото-витель | Ед. | Колич. |  | Масса единицы |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  |  | Изм | Лист |  | № документа | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
|  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Библиография

| [1] | СТО 59705183-001-2007 | «Конструкции тепловой изоляции для оборудования и трубопроводов с применением теплоизоляционных пенополиэтиленовых изделий Энергофлекс. Монтаж и проектирование» |
| --- | --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |
| [3] | ГЭСН 81-02-26-2001 | «Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 26. Теплоизоляционные работы» |
| [4] | Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 5.904.9-78.08 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов с применением изделий Энергофлекс» |  |
| [5] | Тепловая изоляция в промышленности и строительстве. В.В. Руденко, А.С. Панин, В.С. Жолудов, Л.В. Ставрицкая, Москва, БСТ, 1996 г. |  |
| [6] | Справочник строителя. Тепловая изоляция. Под ред. Кузнецова, Москва, Стройиздат, 1985 г. |  |

ОКС

Виды работ 12.10, 12.11 по приказу Минрегиона России от 30.12.2009 № 624

Ключевые слова: Национальное объединение строителей, инженерные сети зданий и сооружений внутренние, изоляционные работы.